## Slide 1: Progetto ComunWeb Piano delle attività 08/11/2018

## Slide 2: Il cronoprogramma delle linee d’azione
 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 
 | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag
A1 – Progettazione, direzione e monitoraggio dell’intervento finanziato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2 – Individuazione delle componenti del Kit del riuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3 – Trasferimento della buona pratica tra Cedenti e Riusanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4 – Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5 – Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: A1 – Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio
Acquisizione di beni e servizi da parte dell’Ente capofila
Rendicontazione dell’intervento finanziato
Progettazione preliminare ed esecutiva
Mag-18
Feb-18
Nov-18
Gen-19
Mag-19
Apr-19
Oct-18
Dic-18
Mar-19

## Slide 4: Il cronoprogramma delle linee d’azione
 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 
 | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag
A1 – Progettazione, direzione e monitoraggio dell’intervento finanziato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2 – Individuazione delle componenti del Kit del riuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3 – Trasferimento della buona pratica tra Cedenti e Riusanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4 – Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5 – Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: A2 – Individuazione delle componenti del KIT del riuso
Modellazione dell’esperienza passata degli Enti Cedenti nel dispiegamento della buona pratica
Progettazione di dettaglio, concertata con tutto il partenariato, del “kit del riuso”
Sperimentazione e rilascio del Kit del Riuso
Mag-18
Feb-18
Nov-18
Gen-19
Mag-19
Apr-19
Oct-18
Dic-18
Mar-19

## Slide 6: Il cronoprogramma delle linee d’azione
 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 
 | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag
A1 – Progettazione, direzione e monitoraggio dell’intervento finanziato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2 – Individuazione delle componenti del Kit del riuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3 – Trasferimento della buona pratica tra Cedenti e Riusanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4 – Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5 – Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: A3 – Trasferimento della buona pratica
Analisi per la standardizzazione dei processi di back end e l’integrazione delle banche dati esistenti
Erogazione delle sessioni di Formazione agli utilizzatori del sistema e agli amministratori
Attivazione delle piattaforme in ambiente di produzione
Mag-18
Feb-18
Nov-18
Gen-19
Mag-19
Apr-19
Oct-18
Dic-18
Mar-19

## Slide 8: Il cronoprogramma delle linee d’azione
 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 
 | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag
A1 – Progettazione, direzione e monitoraggio dell’intervento finanziato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2 – Individuazione delle componenti del Kit del riuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3 – Trasferimento della buona pratica tra Cedenti e Riusanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4 – Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5 – Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: A4 – Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento
Analisi dei bisogni specifici degli Enti riusanti che comportano la necessità di miglioramento della piattaforma e dei micro-servizi disponibili
Rilevazione delle potenzialità di integrazione con sistemi applicativi locali e valutazione degli investimenti necessari per l’attuazione degli interventi evolutivi
Rilascio delle modifiche alla nuova piattaforma e ai micro-servizi individuati in forma sperimentale.
Mag-18
Feb-18
Nov-18
Gen-19
Mag-19
Apr-19
Oct-18
Dic-18
Mar-19

## Slide 10: Il cronoprogramma delle linee d’azione
 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 
 | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag
A1 – Progettazione, direzione e monitoraggio dell’intervento finanziato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2 – Individuazione delle componenti del Kit del riuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3 – Trasferimento della buona pratica tra Cedenti e Riusanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4 – Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5 – Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: A5 – Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento
Organizzazione di un evento di lancio del progetto, in occasione del kick-off meeting, da parte degli Enti riusanti e cedenti
Attività di comunicazione interna e agli stakeholder
Realizzazione del convegno di chiusura del progetto, in cui verranno presentate la community permanente e il nuovo ecosistema
Mag-18
Feb-18
Nov-18
Gen-19
Mag-19
Apr-19
Oct-18
Dic-18
Mar-19